龙门县地派镇大坑村大英瓷土矿

历史遗留废石堆有偿转让合同（样本）

（封面）

龙门县地派镇大坑村大英瓷土矿

历史遗留废石堆有偿转让合同

（样本）

本合同双方当事人：

甲方： 龙门县地派镇人民政府                    ；

通讯地址： 龙门县地派镇龙塘公路旁              ；

邮政编码： 516890                              ；

联系电话： 0752-7230207                        ；

开户银行：                                         ；

账号：                                         。

乙方：                                         ；

通讯地址：                                     ；

邮政编码：                                     ；

联系电话：                                     ；

开户银行：                                     ；

账号：                                         。

甲、乙双方本着遵守中华人民共和国有关法律和法规的原则，根据《广东省自然资源厅关于加强我省建筑石料资源保障工作的通知》（粤自然资规字〔2020〕8号）及《产权交易成交通知书》，参考《国土资源部关于印发〈矿业权交易规则〉的通知》（国土资规〔2017〕7号），就龙门县地派镇大坑村大英瓷土矿历史遗留废石堆有偿转让事宜签订如下合同：

一、品种、数量、金额：

| 标的 | 质量 | 种类 | 废石堆土石方总量 | 储存方式 | 存放地点 | 成交价款 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙门县地派镇大坑村大英瓷土矿历史遗留废石堆 | 以现场实际质量为准 | 主要为中风化~微风化二长花岗岩块状矿石 | 234.73万m³，其中石方量104.78万m³，土方量129.95万m³ | 露天堆放 | 龙门县地派镇大坑村大英瓷土矿附近 |  | 修复费用371.84万元（具体金额由修复方案确定） |
| 成交价款（元） | 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |

二、付款方式：成交价款一次性付清。

三、质量标准：质量以现场堆放点实际质量为准，乙方签订本合同后，即视为乙方勘查完毕且认可资源的现状，对资源质量无异议。

四、交货地点：龙门县地派镇大坑村大英瓷土矿附近。

五、提货数量：以广东省有色金属地质局九三五队出具的《龙门县地派镇大坑村大英瓷土矿历史遗留废石堆土石资源检测报告》中废弃土石堆土方总量234.73万立方米为准，本合同签订表明乙方对提货数量无异议并认可。

六、相关费用：

1、乙方应按法律法规要求履行纳税义务，包括依法承担本项目的有关税费（甲方可协助办理），税费按土石方总量234.73万m³（其中石方量 104.78万m³，土方量 129.95万 m³）为计算基数，在本合同签署后1个月内到税务机关办理。

2、清理竞拍所得废石堆、治理堆场的器械费、装卸费、人工费、运输费以及运输过程中的损耗费等相关费用由乙方自行承担。

3、乙方需对废石堆堆场地进行治理，费用包括但不限于林木费、人工费等因治理产生的费用。乙方必须按照相关法律法规要求，在进场前，与甲方签订治理费用监管协议，设立治理基金，及时预存治理费用371.84万元（其中工程施工部分造价约 61.23 万元，绿化部分工程造价约266.81 万元，工程建设监理费 10.83 万元，造价咨询费 2.83 万元，工程招标费2.60 万元，基本预备费 27.54 万元，具体以生态修复方案预算为准）。

七、乙方责任：

1、进行清理前，乙方应编制施工图设计和施工组织设计，并报有关政府主管部门审批，施工工期及开工时间应根据施工组织设计测算的为准，并需获得当地政府或相关主管部门批准同意，严禁未经审批先开展施工。

2、施工前必须编制好专门的安全措施和应急预案，以确保施工安全。

3、进行治理工程施工过程中，应时刻注意地质灾害等安全隐患，做好地质灾害监测工作，发现问题及时撤离并上报有关部门，做好应急处置措施。

4、施工过程中，制定并健全各项安全责任制度，落实到部门，管理到人头。重视地质环境监测工作和植被养护工作，安排专人专责实施，全面配备仪器设备。

5、乙方对废石堆的治理过程需严格按照《龙门县地派镇大坑村大英瓷土矿历史遗留废弃土石料堆场土石资源整治与综合利用方案》（以下简称《整治方案》）和《广东省龙门县地派镇大坑村大英瓷土矿历史遗留废弃石料堆场生态修复方案》（以下简称《修复方案》）进行，待整治结束后，需对现场地形进行复核，若整治后终了地形与《修复方案》存在较大出入，则应重新编制生态修复方案，并重新估算其工程量及工程费用，重新编制方案的费用由乙方承担。

6、乙方要严格按照《修复方案》完成面积约14.87h㎡治理并及时申请验收。养护期后验收，验收合格后，方可终止治理费用监管协议，若乙方未完成治理工作、未按要求养护或验收不合格，甲方有权将治理费用监管协议账户中预存的费用转为治理工作经费，由甲方代为组织治理。

7、有权将治理费用监管协议账户中预存的费用转为治理工作经费。乙方签订本合同后，视为同意接收废石堆，标的物的风险自签订本合同之日起转移给乙方，乙方承担标的物的保管、安全等管理责任。乙方不得以因无法避免的客观原因造成的瑕疵为由拒绝接收废石堆，不得向甲方等部门提出退款、索赔等要求。

8、签订本合同后，乙方必须依法从事开挖运输活动，并负责承担因此发生的安全事故责任及因挖掘、运输等工作产生的相关全部责任，严格按照相关要求进行作业，遵循相关部门的要求，做好安全生产、扬尘防护等相关工作，防止环境污染，节约集约利用土石资源。

9、本次有偿转让的废石堆需限时清场，清理期为4年，复绿、后期管理维护、养护期为2年。

10、乙方在清理废石堆、治理堆场过程中涉及需要的进出场道路、损害第三方权益问题、场区管理等事宜由乙方根据需要与相关单位自行沟通。

11、乙方需要遵守的其他法律、法规、规章及政策规定，自觉接受相关职能部门的监督管理。

12、乙方须遵守道路车辆运输超载超限治理的相关规定，因车辆超限超载致使停产停工而造成损失的，由乙方自行承担后果。

13、本次挂牌转让的废石堆，其废石堆检测报告由具有相应资质的机构出具，但可能与实际有差距，存在不可预见的风险，乙方竞买成交后必须承担相应的风险。

八、违约责任：由违约方赔偿守约方损失。乙方未在规定期限提货且经甲方催告后仍不整治修复，视为严重违约。甲方可单方解除合同，乙方已缴纳的货款由甲方予以收缴。

九、解决合同纠纷的方式：本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，按法律程序办理，由甲方所在地龙门县人民法院管辖。

十、本合同一式七份，甲乙双方各执两份，县自然资源局、惠州市公共资源交易中心龙门分中心、县财政局各执一份，具有同等法律效力。自双方签字并加盖公章之日起生效。

甲方（章）：                 乙方（章）：

法定代表人（委托代理人）    法定代表人(委托代理人)

（签字）：                  （签字）：

年   月   日                 年   月   日